Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры Называевского муниципального района» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Называевского муниципального района»

- РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации основного мероприятия «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения относящихся к собственности муниципального района»

- Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия производится по формуле:

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

V1= 0 /3 706 489,54 =0

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле:

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

G1=100/100=1

- Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

I1=1/0=0

- Расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия осуществляется по формуле:

где:

- эффективность реализации мероприятий j-го основного мероприятия;

g - мероприятие j-го основного мероприятия (далее - g-е мероприятие);

k - количество g-х мероприятий.

J= 0*100%=0 %

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы формируются следующий вывод:

Так как 0 <100 процентов - выполнение основного мероприятия неэффективно.

- РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности»

- Расчет уровня финансового обеспечения:

V1=2 858 952,48 /2 858 952,48 =1

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора: G1=100/100=1

- Расчет эффективности реализации мероприятия:

I1=1/1=1

- Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

J= 1*100 % =100 %

Так как 100 = 100 процентов - выполнение основного мероприятия эффективно.

3. РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации основного мероприятия «Реализация мер по обеспечению энергетической эффективности объектов бюджетной сферы»

1. Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия

V2= 1 386 154,56 / 1 386 154,56 =1

2.Расчет степени достижения значения целевого индикатора

G2=15/15=1

3.Расчет эффективности реализации g-го мероприятия

I2=1/1=1

Расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия

J=1*100% = 100%

100 = 100 процентов - выполнение основного мероприятия эффективно.

4. РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации основного мероприятия «Приобретение технологического оборудования, трубной продукции теплотехнического и водохозяйственного назначения»

1.	Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия

V21= 61 592,08/ 61 592,08 =1

V24= 6 803 136,26 / 6 803 136,26 =1

V31= 377 242,65/ 377 242,65 =1

V32= 419 858,72 / 419 858,72=0,85

V33= 328 000,00 / 328 000,00 =1

V34= 215 712,48 / 215 712,48 =1

V35= 87 534,24 / 87 534,24=1

2.	Расчет степени достижения значения целевого индикатора

G21=100/100=1

G24=100/100=1

G31=5/5=1

G32=100/100=1

G33=1/1=1

G34=1/1=1

G35=1/1=1

3.	Расчет эффективности реализации g-го мероприятия

I21=1/1=1

I24=1/1=1

I31=1/1=1

I32=1/0,85=1,18

I33=1/1=1

I34=1/1=1

I35=1/1=1

Расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия

J= (1+1+1+1,85+1+1+1)/7*100% = 112%

112 >  100 процентов - выполнение основного мероприятия эффективно.

5. РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации основного мероприятия «Организация транспортного обслуживания населения»

1.	Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия

V1= 16 543 807,02 / 16 569 125,97 = 0,99

V2= 8 938,52/ 8 938,52 =1

2.	Расчет степени достижения значения целевого индикатора

G1=100/100=1

G2=100/100=1

3.	Расчет эффективности реализации g-го мероприятия

I1=1/0,99=1,01

I2=1/1=1

Расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия

J= (1,01+1)/2*100% = 100,5%

100,5> 100 процентов - выполнение основного мероприятия эффективно.

6. РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации основного мероприятия

«Строительство распределительных газовых сетей»

1.	Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия

V1= 72 857,45/ 72 857,45 =1

V8= 82 555,68 / 82 555,68 =1

2.	Расчет степени достижения значения целевого индикатора

G1=1/1=1

G8=100/100=1

3.	Расчет эффективности реализации g-го мероприятия

I1=1/1=1

I8=1/1=1

Расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия

J= (1+1)/2*100% = 100 %

100  = 100 процентов - выполнение основного мероприятия эффективно.

7. РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации основного мероприятия

«Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов»

1.	Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия

V2= 604 000,00/ 604 000,00=1

V3= 1 740 834,08 / 1 740 834,08 =1

2.	Расчет степени достижения значения целевого индикатора

G2=100/100=1

G3=100/100=1

3.	Расчет эффективности реализации g-го мероприятия

I2=1/1=1

I3=1/1=1

Расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия

J=(1+1)/2*100% = 100%

100 = 100 процентов - выполнение основного мероприятия неэффективно.

8. РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации основного мероприятия «Мероприятия по жилищному фонду»

1.	Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия

V1= 15 000,00/ 15 000,00=1

V2= 1 000,00/ 1 000,00=1

2.	Расчет степени достижения значения целевого индикатора

G1=15/15=1

G2=100/100=1

3.	Расчет эффективности реализации g-го мероприятия

I1=1/1=1

I2=1/1=1

Расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия

J=(1+1)/2*100% = 100%

100 = 100 процентов - выполнение основного мероприятия эффективно.

9. РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации основного мероприятия «Охрана окружающей среды»

1.	Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия

V1= 0 / 300 000,00=0

V2= 0 / 1 764 711,01=0

V3= 0 / 2 312 649,64=0

2.	Расчет степени достижения значения целевого индикатора

G1=0/1=0

G2=0/100=0

G3=0/1=0

3.	Расчет эффективности реализации g-го мероприятия

I1=0/0=0

I2=0/0=0

I3=0/0=0

Расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия

J=(0+0+0)/3*100% = 0%

0 < 100 процентов - выполнение основного мероприятия неэффективно.

РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации подпрограммы «Развитие инфраструктуры Называевского муниципального района»

1.	Расчет эффективности подпрограммы:

где:

- эффективность реализации j-го основного мероприятия i-й подпрограммы;

- эффективность реализации q-й ведомственной целевой программы i-й подпрограммы;

j - основное мероприятие i-й подпрограммы (далее - j-е основное мероприятие);

q - ведомственная целевая программа i-й подпрограммы (далее - q-я ведомственная целевая программа);

m - количество j-х основных мероприятий;

p - количество q-х ведомственных целевых программ.

Р= (0+1+1+1,12+1,005+1+1+1+0)/9*100= 79,2%

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы формируются следующий вывод:

Так как 79,2 < 100 процентов - выполнение подпрограммы неэффективно.

Консультант экономического отдела                                    Т.Ю. Рябинина