Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры Называевского муниципального района» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Называевского муниципального района»

- РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации основного мероприятия «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения относящихся к собственности муниципального района»

- Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия производится по формуле:

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

V1= 0/4 453 549,44=0

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле:

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

G1=100/100=1

- Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

I1=1/0=0

- Расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия осуществляется по формуле:

где:

- эффективность реализации мероприятий j-го основного мероприятия;

g - мероприятие j-го основного мероприятия (далее - g-е мероприятие);

k - количество g-х мероприятий.

J= 0*100%=0 %

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы формируются следующий вывод:

Так как 0 < 100 процентов - выполнение основного мероприятия неэффективно.

- РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности»

- Расчет уровня финансового обеспечения:

V1=1 699 145,75/1 699 145,75=1

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора: G1=100/100=1

- Расчет эффективности реализации мероприятия:

I1=1/1=1

- Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

J= 1*100 % =100 %

Так как 100 = 100 процентов - выполнение основного мероприятия эффективно.

3. РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации основного мероприятия «Реализация мер по обеспечению энергетической эффективности объектов бюджетной сферы»

1. Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия

V2= 900 718,39/ 900 718,39=1

2.Расчет степени достижения значения целевого индикатора

G2=15/15=1

3.Расчет эффективности реализации g-го мероприятия

I2=1/1=1

Расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия

J=1*100% = 100%

100 = 100 процентов - выполнение основного мероприятия эффективно.

4. РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации основного мероприятия «Приобретение технологического оборудования, трубной продукции теплотехнического и водохозяйственного назначения»

1.	Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия

V4= 5 725 000,00/ 4 971 375,00=0,87

V9= 160 000,00/ 160 000,00=1

V11= 5 981 941,67/ 5 981 941,67=1

V12= 5 617 333,33/ 5 617 333,33=1

V13= 421 200,00/ 421 200,00=1

2.	Расчет степени достижения значения целевого индикатора

G4=100/100=1

G9=100/100=1

G11=1/1=1

G12=1/1=1

G13=1/1=1

2.	Расчет эффективности реализации g-го мероприятия

I4=1/0,87=1,15

I9=1/1=1

I11=1/1=1

I12=1/1=1

I13=1/1=1

Расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия

J=(1,15+1+1+1+1)/5*100% = 103%

103 > 100 процентов - выполнение основного мероприятия эффективно.

5. РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации основного мероприятия «Организация транспортного обслуживания населения»

1.	Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия

V1= 15 729 014,22/ 15 541 959,41=0,99

2.	Расчет степени достижения значения целевого индикатора

G1=100/100=1

3.	Расчет эффективности реализации g-го мероприятия

I1=1/0,99=1,01

Расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия

J=1,01*100% = 101%

101 > 100 процентов - выполнение основного мероприятия эффективно.

6. РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации основного мероприятия

«Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов»

1.	Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия

V2= 350 000,00/ 350 000,00=1

V3= 4 482 320,40/ 0=0

V5= 3 238 045,46/ 3 238 045,46=1

V7= 114 100,00/ 114 100,00=1

2.	Расчет степени достижения значения целевого индикатора

G2=100/100=1

G3=100/0=0

G5=5/5=1

G7=114/114=1

3.	Расчет эффективности реализации g-го мероприятия

I2=1/1=1

I3=0/0=0

I5=1/1=1

I7=1/1=1

Расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия

J=(1+0+1+1)/4*100% = 75%

75 < 100 процентов - выполнение основного мероприятия неэффективно.

7. РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации основного мероприятия «Мероприятия по жилищному фонду»

1.	Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия

V1= 15 000,00/ 15 000,00=1

2.	Расчет степени достижения значения целевого индикатора

G1=15/15=1

3.	Расчет эффективности реализации g-го мероприятия

I1=1/1=1

Расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия

J=1*100% = 100%

100 = 100 процентов - выполнение основного мероприятия эффективно.

РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации подпрограммы «Развитие инфраструктуры Называевского муниципального района»

1.	Расчет эффективности подпрограммы:

где:

- эффективность реализации j-го основного мероприятия i-й подпрограммы;

- эффективность реализации q-й ведомственной целевой программы i-й подпрограммы;

j - основное мероприятие i-й подпрограммы (далее - j-е основное мероприятие);

q - ведомственная целевая программа i-й подпрограммы (далее - q-я ведомственная целевая программа);

m - количество j-х основных мероприятий;

p - количество q-х ведомственных целевых программ.

Р= (0+1+1+1,03+1,01+0,75+1)/7*100= 82,7%

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы формируются следующий вывод:

Так как 82,7 < 100 процентов - выполнение подпрограммы неэффективно.

Консультант экономического отдела                                    М. В. Овчеренко